ชื่อส่วนงานย่อย  กรมอู่ทหารเรือ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านพัสดุและทรัพย์สิน

สำหรับงวดตั้งแต่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๑

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | การปรับปรุง (๓) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔) | สถานการณ์ดำเนินการ % ความคืบหน้า (๕) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข (๖) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. กิจกรรมการจัดหาหรือการได้มาของพัสดุและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การจัดหาหรือการได้มาของพัสดุหรือทรัพย์สิน มีการควบคุมที่ถูกต้อง โดยปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบและคำสั่ง สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ | - การจัดทำบัญชีคุมพัสดุทุกรายการ ไม่ได้จัดทำในรูปแบบทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน - พัสดุบางรายการ ไม่สามารถตรวจสอบ และพิสูจน์ทราบได้ | - ปรับปรุงระบบโปรแกรม Suppinv 1-3 V.4 และ E-Supply V.2 Build 2013 ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการพัสดุ - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีใช้งานอยู่ไม่ทันสมัยและมีจำนวนไม่เพียงพอ - บางหน่วยงานระบบ INTERNET ใช้งานไม่ได้ต่อเนื่อง | ๑ ต.ค.๖๑ หก.กพด.อจปร.อร./หก.กพด.อรม.อร./ หน.ควบคุม ศพด.อร./ หน.จัดหา ศพด.อร./ หน.เทคนิค ศพด.อร. | มีความคืบหน้า ร้อยละ ๗๕ แผนกควบคุม มีความคืบหน้า ร้อยละ ๙๕ มีความคืบหน้า ร้อยละ ๙๐ |  |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | การปรับปรุง (๓) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔) | สถานการณ์ ดำเนินการ % ความคืบหน้า (๕) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข (๖) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒. กิจกรรมการแจกจ่ายและจำหน่ายพัสดุและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้การแจกจ่ายและจำหน่ายพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้สามารถตรวจสอบหน่วยเบิกได้ ตลอดจนการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานหรือพัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้ ออกจากบัญชีคุมได้อย่างถูกต้อง | - ไม่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ทราบ พัสดุบางรายการได้ - บางครั้งไม่มีการตัดจ่ายเป็นรายการแต่ตัดจ่ายรวมทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถควบคุมพัสดุได้ทุกรายการ | - จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุและทรัพย์สินทุกรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบ - กวดขันเจ้าหน้าที่ในการแจกจ่ายและจำหน่ายพัสดุ/ทรัพย์สินตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเร่งรัดติดตามการตัดออกจากระบบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา | ๑ ต.ค.๖๑ หก.กพด.อจปร.อร./หก.กพด.อรม.อร./ หน.ควบคุม ศพด.อร./ หน.จัดหา ศพด.อร./ หน.พัสดุ ศพด.อร./ หน.สำรวจและตรวจสอบ ศพด.อร. | มีความคืบหน้า ร้อยละ ๗๕ แผนกจัดหา แผนก มีความคืบหน้า ร้อยละ ๘๐ |  |

# Text boxes

ชื่อผู้รายงาน..พล.ร.ท. .......................................................................................................

ตำแหน่ง                                       จก.อร.

หน.คณะทำงานติดตามและประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน อร.

วันที่............/เม.ย./๖๑