ชื่อหน่วยงาน  กรมอู่ทหารเรือ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านส่งกำลังบำรุง

สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

| วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | การปรับปรุง (๓) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔) | สถานการณ์ดำเนินการ % ความคืบหน้า (๕) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข (๖) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กบ.อร. การบริหารการซ่อมบำรุงเรือ ดัดแปลงเรือและต่อเรือ ๑. กิจกรรมการซ่อมบำรุงเรือ - เพื่อให้การจ้างซ่อมบำรุงเรือของกรมอู่ทหารเรือ เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา/หน่วยเหนือ และเหมาะสมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกองทัพเรือ โดยมีจำนวนเรือ ที่มีความพร้อม/ขีดความสามารถในการปฏิบัติการในการป้องกันประเทศอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง กผช.อร. การบริหารการซ่อมบำรุงเรือ ดัดแปลงเรือและต่อเรือ ๑. เพื่อให้เรือมีความพร้อมและขีความสามารถ ในการปฏิบัติการ และมีจำนวนเพียงพอในการป้องกันประเทศ ๒. เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุง ซึ่งต้องใช้พัสดุ ชิ้นส่วนอะไหล่ PMS/APL/AE สนับสนุน ทั้งปี ตามวงรอบการซ่อมบำรุง และภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้กับเรือที่ซ่อมทำตามแผน และเรือใช้ราชการ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง อธบ.อร. การบริหารการซ่อมบำรุงเรือ ดัดแปลงเรือและต่อเรือ ๑. กิจกรรมการซ่อมบำรุงเรือ ๑.๑ เพื่อให้เรือมีความพร้อมและขีดความ สามารถในการปฏิบัติ และมีจำนวนเพียงพอ ในการป้องกันประเทศ ๑.๒ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุง ซึ่งต้องใช้พัสดุชิ้นส่วนอะไหล่ PMS / APL / AEL สนับสนุนทั้งปีตามวงรอบการซ่อมบำรุง และภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้กับเรือที่ซ่อมทำตามแผน และเรือใช้ราชการ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ๒. กิจกรรมการดัดแปลงเรือ ๒.๑ เพื่อดำเนินการดัดแปลง แก้ไขตัวเรือ ส่วนประกอบตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า เครื่องใช้ประจำเรือ ให้มีความเหมาะสมในการ ใช้งาน ๓. กิจกรรมการต่อเรือ ๓.๑ เพื่อให้การดำเนินการสร้างเรือได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ๓.๒ เพื่อสนับสนุน / ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศ อจปร.อร. ด้านการส่งกำลังบำรุง เพื่อให้การวางแผนและกำหนดความต้องการด้านการส่งกำลังบำรุง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผน ปฏิบัติราชการด้านการส่งกำลังบำรุง แผนการซ่อมบำรุงเรือ นโยบายหน่วยเหนือและนโยบายผู้บังคับบัญชา และอยู่ในกรอบของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี กบ.อรม.อร. ด้านการส่งกำลังบำรุง -เพื่อให้การวางแผนและกำหนดความต้องการด้านการส่งกำลังบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติราชการในกรอบของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี - ให้การบริหารพัสดุเป็นไปตามแผนและความต้องการที่กำหนดไว้ - ให้การจ้างซ่อมทำยุทโธปกรณ์เป็นไปตามแผนและความต้องการที่กำหนดไว้โดยถูกต้องตามระเบียบ กผป.อรม.อร. การบริหารการซ่อมบำรุงเรือ ต่อเรือ และดัดแปลงเรือ ๑.2เพื่อให้เรือมีความพร้อม มีขีดความ สามารถในการปฏิบัติการ และมีจำนวนเพียงพอในการป้องกันประเทศ ๒.2เพื่อให้มีพัสดุ/อะไหล่สนับสนุนการซ่อมทำเรือให้แล้วเสร็จตามแผน | - กำหนดเงื่อนไขการคัดเลือกผู้รับจ้างในหนังสือเชิญชวนไม่ระเอียดรอบคอบ - การซ่อมทำล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากชิ้นส่วนอะไหล่ ของระบบต่าง ๆ ส่วนใหญ่ต้องจัดหาจากต่าง ประเทศใช้เวลานาน - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการซ่อมทำ - ปัจจุบันหน่วยเทคนิคจะดำเนินการซ่อมบำรุงตามวงรอบอายุการใช้งาน แต่บ่อยครั้งไม่สามารถดำเนินการซ่อมทำได้ เมื่อครบกำหนดวงรอบเนื่องจากไม่มีงบประมาณ เพียงพอในการที่จะจัดหาพัสดุ อะไหล่ได้ครบถ้วนและพบว่ามีการชำรุดมากกว่าที่ประมาณการไว้ในแผนการซ่อมทำ - เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการซ่อมทำเกิดการชำรุดมีอายุการใช้งานมานาน ไม่สามารถซ่อมทำได้หรือซ่อมทำไม่คุ้มค่า ๑.๑(๑) การซ่อมทำไม่แล้วเสร็จตามแผนการซ่อมบำรุงเรือที่วางไว้ ๑.๑(๒) มีงานซ่อมทำเรือฉุกเฉินอยู่นอกเหนือแผนงานปกติ ๑.๑(๓) พื้นที่ใช้สอยมีขนาดจำกัดทำให้ไม่อ่อนตัวในการทำงาน ๑.๑(๔) ขาดแคลนช่างฝีมือบางสาขาที่มีความจำเป็นต่อภารกิจ ๑.๑(๕) ในบางส่วนของเรือมีสิ่งกีดขวาง ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความเสียหายจนกว่าเรือจะเข้ารับการซ่อมทำและมีการรื้อถอนสิ่งกีดขวาง ๑.๒(๑) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ซ่อมบำรุงเรือ ๑.๒(๒) ชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ บางส่วนจัดหา จากต่างประเทศ ทำให้การจัดหาใช้เวลานาน ๑.๒(๓) ได้รับพัสดุในการซ่อมทำ/สร้างเรือไม่ได้มาตรฐาน และไม่ทันเวลาที่ต้องการใช้งาน ๑.๒(๔) เครื่องมือเครื่องจักรประจำโรงงานใช้งานมานาน มีสภาพเก่า และชำรุด ๒.๑(๑) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอในการปรับปรุงเรือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมในการใช้งาน ๒.๑(๒) พัสดุที่จัดหาได้รับล่าช้า จัดหาพัสดุและเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสมตามความต้องการได้ยาก ๓.๑(๑) พัสดุที่จัดหาได้รับล่าช้า จัดหาพัสดุและเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสมตามความต้องการได้ยาก ๓.๒(๑) ขาดการส่งเสริม/สนับสนุน อุตสาหกรรมต่อเรือ และการวิจัยพัฒนา ทำให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพในการต่อเรือได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งบุคลากรด้านการต่อเรือ มีจำนวนจำกัด - การวางแผนและกำหนด ความต้องการขาดการ บูรณาการเนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งกำลังบำรุง โดยตรง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อย ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และบางครั้งต้องไปปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นด้วย ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องและเสียเวลาในการทำความเข้าใจงานที่จะต้องปฏิบัติ - เวลาที่ใช้ในการวางแผนและกำหนดความต้องการกระชั้นชิด มีรายละเอียด ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การวางแผนและกำหนดความต้องการไม่มีประสิทธิภาพ - ผู้ประกอบการบางราย ไม่ส่งพัสดุหรือส่งไม่ทันตามเวลา - กำหนดเงื่อนไขการคัดเลือกผู้รับจ้างในหนังสือเชิญชวนไม่ละเอียดรอบคอบ - ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมทำล่าช้า หรือไม่ทันตามแผน - การซ่อมทำเรือตามแผนไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดเนื่องจาก งป.และ/หรืออะไหล่ที่เตรียมการไว้สำหรับซ่อมทำยุทโธปกรณ์ตามวงรอบอายุการใช้งานไม่เพียงพอเนื่องจากมักตรวจพบว่ายุทโธปกรณ์มีการชำรุดเสียหายมากกว่าที่ประมาณการไว้ในแผน การซ่อมทำ - การจัดหาอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดหาจากต่างประเทศต้องใช้เวลานาน - การต้องการระบบ / อุปกรณ์/ชิ้นส่วนประกอบ / ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุด ที่เลิกสายการผลิตไปแล้ว -จำนวนผู้ปฏิบัติงานและเครื่อง มือมีไม่เหมาะสมกับจำนวนปริมาณงานที่ได้รับ ๒.2การชำรุดของอุปกรณ์ในเรือนอกแผนการซ่อมบำรุงเร็วกว่าที่คาดหมายอันเนื่องมาจาก - อุปกรณ์ไม่ได้รับการดูแลและซ่อมบำรุงจากผู้ใช้งาน - หน่วยผู้ใช้เรือไม่ส่งมอบเรือเข้ารับการซ่อมทำตามแผนส่งผลให้อุปกรณ์ที่ครบวงรอบต้องได้รับการซ่อมบำรุง มีอายุการใช้งานสั้นลง - หน่วยผู้ใช้เรือมีความต้องการใช้เรือก่อนการซ่อมบำรุงตามแผนแล้วเสร็จทำให้การซ่อมบำรุงไม่สมบูรณ์ | - กำหนดเงื่อนไขตลอดจนสัญญาอย่างรัดกุม มีบทปรับเพื่อประกันการทำงานให้เป็นไปตามสัญญา - จัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักร อุปกรณ์และโครงสร้างตัวเรือ (Configuration Management) เพื่อเป็น ข้อมูลในการสำรวจอะไหล่ ล่วงหน้า - เร่งรัดผู้ประกอบการให้จัดส่งสินค้าได้ตามสัญญา - ออกเรื่องจัดซื้อก่อนได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการ แต่ยังไม่ถึงขั้นผูกพันงบประมาณ - ประชุมทบทวนแผนซ่อมเรือ และแผนการใช้งบประมาณ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับและทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยผู้ใช้ - จัดทำแผนการจัดหารองรับแผนการใช้งบประมาณ - ประชุมและติดตามแผน การซ่อมทำในโรงงานและระดับหน่วยขึ้นตรง - ประเมินขีดความสามารถของ ภาคเอกชนในการซ่อมทำเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเรือเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนซ่อมเรือ - กรณีต้องซ่อมทำฉุกเฉินให้มีการประชุมปรับแผนซ่อมเรือใหม่ เพื่อให้มีผล กระทบกับเรือที่ซ่อมในแผนน้อยที่สุด - จัดทำสถิติงานซ่อมเรือนอกแผนแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลการเสนอของบสำรองและแก้ไขเฉพาะหน้า - รวบรวมรายการเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต้องใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงานและวางแผนจัดซื้อ - สำรวจสภาพเรือเพื่อประเมินสมรรถนะของเรือ (Condition Assessment) ที่จะต้องเข้าซ่อมทำตามแผนล่วงหน้าก่อน ๒ ปี เพื่อใช้ในการวางแผนซ่อมเรือ ๑.๑(๑) สำรวจสภาพ เรือเพื่อประเมินสมรรถนะของเรือ (Condition Assessment) ที่จะต้องเข้าซ่อมทำตามแผนล่วงหน้าก่อน ๒ ปี และจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการวางแผนซ่อมเรือ ๑.๑(๒) จัดทำแผนซ่อมเรือเฉพาะลำ ของเรือทุกลำที่เข้ารับการซ่อมทำตามแผนให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณ ๑.๑(๓) จัดประชุมระหว่างผู้ซ่อมทำเรือทุกฝ่ายกับตัวแทนของเรือก่อนเริ่มซ่อมทำ เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน ๑.๑(๔) ติดตามการดำเนินการในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมฝ่ายบริหารของหน่วยทุกเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๑.๒(๑) ประชุมร่วมกับหน่วยผู้ใช้ เพื่อกำหนดวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ รายการอะไหล่ และงบประมาณในการจัดหาอะไหล่ PMS / APL / AEL ๑.๒(๒) รวบรวมรายการเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต้องใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติจัดหาเพิ่มเติม/ทดแทน ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒.๑(๑) ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ๒.๑(๒) ส่งเสริม สนับสนุนในการออกแบบ วิจัยและพัฒนา และเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร มากขึ้น รวมทั้งจัดหางบประมาณให้เพียงพอ กับงาน ๓.๑(๑) ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ๓.๒(๑) ส่งเสริม สนับสนุนในการออกแบบ วิจัยและพัฒนา และเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรมากขึ้น รวมทั้งจัดหางบประมาณให้เพียงพอกับงาน - ติดตามความก้าวหน้า การเสนอขอปรับปรุงอยู่เสมอ - บรรจุบุคลากรเพิ่มเติม -วางแผนกำหนด ความต้องการล่วงหน้าก่อนเสนอความต้องการ - คัดเลือกผู้ประกอบการ ที่น่าเชื่อถือ - กำหนดเงื่อนไขตลอดจนสัญญาอย่างรัดกุม มีบทปรับเพื่อประกันการทำงานให้เป็นไปตามสัญญา - คัดเลือกผู้รับจ้างที่มีผลงานดีและน่าเชื่อถือ - จัดทำTime Assesmen และCondition Assessment รวมทั้งการจัดทำ Ship Checkให้กับเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อรม.อร. เพื่อสำรวจสภาพเป็นสถิติข้อมูลของเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่าง ๆที่มีแนวโน้มจะเกิดความเสียหาย เพื่อเสนอให้หน่วยเหนือ จัดเตรียม งป./ อะไหล่ล่วงหน้าให้เพียงพอ - ดำเนินการตรวจสภาพเรือเพื่อการซ่อมบำรุงเรือตามสภาพ (Condition Based Maintenance : CBM) ให้กับเรือทุกลำ - ประเมินขีดวามสามารถการซ่อมทำของกองโรงงานจากกำลังพลและเครื่องมือที่มีอยู่กับจำนวนปริมาณงานที่ได้รับ แล้วจัดทำความต้องการเครื่องมือและกำลังพลเสนอหน่วยเหนือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการซ่อมทำ - ประสานหน่วยผู้ใช้เรือร่วมวางแผนกำหนดเรือที่ต้องเข้ารับการซ่อมทำตามวงรอบให้ชัดเจนและยึดถือปฏิบัติตามแผนการซ่อมทำดังกล่าว - ร้องขอให้หน่วยผู้ใช้เรือจัดอบรม ฝึกหัดศึกษาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆในเรือระดับผู้ใช้งานตามวงรอบการซ่อมบำรุง | ก.ย.๖๑ /ผอ.กองแผนงานฝ่ายเรือ หน.ซ่อมบำรุง กบ.อร. ๓๐ ก.ย.๖๑ /จก.กผช.อร. และ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๑๕ – ๓๐ วัน ก่อนสิ้นสัญญา /จก.กผช.อร. และ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๓๑ ม.ค.๖๑ /จก.กผช.อร. และ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๓๑ ธ.ค.๖๐ /จก.กผช.อร. และ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๓๑ ธ.ค.๖๐ /จก.กผช.อร. และ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๓๑ ธ.ค.๖๐ /จก.กผช.อร. และ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๓๐ ก.ย.๖๑ /จก.กผช.อร. และ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ทุกครั้งที่มีการซ่อมฉุกเฉิน /จก.กผช.อร. และ ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับชั้น ๓๐ ก.ย.๖๑ /จก.กผช.อร. และ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๓๐ ก.ย.๖๑ /จก.กผช.อร. และ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๓๐ ก.ย.๖๑ /จก.กผช.อร. และ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ก.ย.๖๑ (หน.แผนงานฯ) ก.ย.๖๑ (หน.แผนงานฯ) ทุกครั้งที่เรียกเรือเข้าซ่อมทำ (หน.แผนงานฯ) ทุกครั้งที่เรียกเรือเข้าซ่อมทำ (หน.แผนงานฯ) ก.ย.๖๑ (หน.แผนงานฯ) ก.ย.๖๑ (หน.แผนงานฯ) ทุกเดือน (หน.แผนงานฯ) ก.ย.๖๑ (ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ) ทุกเดือน (หน.แผนงานฯ) ก.ย.๖๑ (ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ) ๓๐ ก.ย.๖๑ นกบ.อจปร.อร. ๓๐ ก.ย.๖๑/ ผอ.กบ.อรม.อร. ๓๐ ก.ย.๖๑/ ผอ.กบ.อรม.อร. ๓๐ ก.ย.๖๑/ หก.กพด.อรม.อร. ๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ.กบ.อรม.อร./ ผอ.กผป.อรม.อร./ หน.แผนกพระธรรมนูญ บก.อรม.อร. ๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ.กบ.อรม.อร./ ผอ.กผป.อรม.อร./ หน.แผนกพระธรรมนูญ บก.อรม.อร. วงรอบ ๑ ปี / กผป.อรม.อร. วงรอบ ๑ ปี / กผป.อรม.อร. วงรอบ ๑ ปี / กผป.อรม.อร. วงรอบ ๑ ปี / กผป.อรม.อร. วงรอบ ๑ ปี / กผป.อรม.อร. | ๘๐ % ๘๐ % ๙๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๐ % ๑๐๐ % ๐ % ๘๐ % ๕๐ % ๕๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๕๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๖๐ % ๑๐๐ % ๗๐ % ๘๐ % ๘๐ % ๘๐ % ๙๙ % ๙๙ % ๙๙ % ๘๕ % ๘๕ % ๘๕ % ๘๕ % ๘๕ % |  |

# Text boxes

ชื่อผู้รายงาน..พล.ร.ท. .......................................................................................................

ตำแหน่ง                                       จก.อร.

หน.คณะทำงานติดตามและประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน อร.

วันที่............/เม.ย./๖๑