ชื่อหน่วยงาน  กรมอู่ทหารเรือ

แบบประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ต.ค. พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ก.ย. พ.ศ.๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม(กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน) (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ (๒) | วัตถุประสงค์ของการควบคุม (ด้าน) (๓) | ระดับความเสี่ยง(พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔) | การควบคุมที่มีอยู่ (๕) | การประเมินผลการควบคุม (๖) | จุดอ่อนและสาเหตุ (๗) | การปรับปรุงการควบคุม (๘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กบ.อร กิจกรรมการซ่อมบำรุง - เพื่อให้การจ้างซ่อมบำรุงเรือของกรมอู่ทหารเรือ เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา/หน่วยเหนือ และเหมาะสมสอดคล้อง กับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกองทัพเรือ โดยมีจำนวนเรือ ที่มีความพร้อม/ขีดความสามารถในการปฏิบัติการในการป้องกันประเทศอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง กผช.อร. การบริหารการซ่อมบำรุงเรือ ดัดแปลงเรือและต่อเรือ ๑. เพื่อให้เรือมีความพร้อม และ ขีดความสามารถ ในการปฏิบัติการและมีจำนวนเพียงพอในการป้องกันประเทศ ๒. เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุง ซึ่งต้องใช้พัสดุ ชิ้นส่วนอะไหล่ PMS/APL/AEL สนับสนุนทั้งปี ตามวงรอบการซ่อมบำรุง และภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้กับเรือที่ ซ่อมทำตามแผน และเรือใช้ราชการ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง อธบ.อร. ๑. กิจกรรมการซ่อมบำรุงเรือ ๑.๑ เพื่อให้เรือมีความพร้อม และขีดความสามารถในการปฏิบัติ และมีจำนวนเพียงพอในการป้องกันประเทศ ๑.๒ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุง ซึ่งต้องใช้พัสดุชิ้นส่วนอะไหล่ PMS / APL / AEL สนับสนุนทั้งปีตามวงรอบการซ่อมบำรุง และภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้กับเรือที่ซ่อมทำตามแผน และเรือใช้ราชการ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ๒. กิจกรรมการดัดแปลงเรือ ๒.๑ เพื่อดำเนินการดัดแปลง แก้ไขตัวเรือ ส่วนประกอบตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า เครื่องใช้ประจำเรือ ให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน ๓. กิจกรรมการต่อเรือ ๓.๑เพื่อให้การดำเนินการสร้างเรือได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ๓.๒ เพื่อสนับสนุน / ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศ | - กำหนดเงื่อนไขการคัดเลือกผู้รับจ้างในหนังสือเชิญชวนไม่ ระเอียดรอบคอบ - การซ่อมทำล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้เนื่องจากชิ้นส่วนอะไหล่ ของระบบต่าง ๆ ส่วนใหญ่จัดหาจากต่างประเทศ ทำให้การจัดหาใช้เวลานาน - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการซ่อมทำ - ปัจจุบันหน่วยเทคนิคจะดำเนินการซ่อมบำรุงตามวงรอบอายุการใช้งาน แต่บ่อยครั้งไม่สามารถดำเนินการ ซ่อมทำได้ เมื่อครบกำหนดวงรอบเนื่อง จากไม่มีงบประมาณเพียงพอในการที่จะจัดหาพัสดุ อะไหล่ได้ครบถ้วนและพบว่ามีการชำรุดมากกว่าที่ประมาณการไว้ในแผนการซ่อมทำ ๑.๑(๑) การซ่อมทำไม่แล้วเสร็จตามแผนการซ่อมบำรุงเรือที่วางไว้ ๑.๑(๒) มีงานซ่อมทำเรือฉุกเฉินอยู่นอกเหนือแผนงานปกติ ๑.๑(๓) พื้นที่ใช้สอยมีขนาดจำกัดทำให้ไม่อ่อนตัวในการทำงาน ๑.๑(๔) ขาดแคลนช่างฝีมือบางสาขาที่มีความจำเป็นต่อภารกิจ ๑.๑(๕) ในบางส่วนของเรือมีสิ่งกีดขวาง ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความเสียหายจนกว่าเรือจะเข้ารับการซ่อมทำและมีการรื้อถอนสิ่งกีดขวาง ๑.๒(๑) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ซ่อมบำรุงเรือ ๑.๒(๒) ชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ของระบบต่างๆ บางส่วนจัดหาจากต่างประเทศ ทำให้การจัดหาใช้เวลานาน ๑.๒(๓) ได้รับพัสดุในการซ่อมทำ/สร้างเรือไม่ได้มาตรฐาน และไม่ทันเวลาที่ต้องการใช้งาน ๑.๒(๔) เครื่องมือ เครื่องจักรประจำโรงงานใช้งานมานาน มีสภาพเก่า และชำรุด ๒.๑(๑) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอในการปรับปรุงเรือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมในการใช้งาน ๒.๑(๒) พัสดุที่จัดหาได้รับล่าช้า จัดหาพัสดุและเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสมตามความต้องการได้ยาก ๓.๑(๑) พัสดุที่จัดหาได้รับล่าช้า จัดหาพัสดุและเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสมตามความต้องการได้ยาก ๓.๒(๑) ขาดการส่งเสริม/สนับสนุน อุตสาหกรรมต่อเรือ และการวิจัยพัฒนา ทำให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพในการต่อเรือได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งบุคลากรด้านการต่อเรือมีจำนวนจำกัด | ด้านการดำเนินงาน (Operation) O,C O O O O O | ต่ำ สูง สูงมาก สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง | - ควบคุมให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมทำให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด การซ่อมทำ - จัดทำแผนซ่อมบำรุงเรือระยะยาว - จัดทำแผนซ่อมบำรุงเรือระยะปานกลาง ๕ ปี - จัดทำแผนซ่อมบำรุงเรือประจำปี - สำรวจสภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ของเรือก่อนล่วงหน้า ๒ ปี หากพบสิ่งผิดปกติ หรือตรวจพบอาการชำรุดที่มีแนวโน้ม จะเกิดการเสียหายมากขึ้นจะพิจารณาดำเนินการซ่อมทำทันที - ออกแบบปรับปรุงเพิ่มลด คุณลักษณะ อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยให้ คงขีดความสามารถไว้ ๑.๑(๑) การจัดทำแผนซ่อมบำรุงเรือประจำปี ๑.๑(๒) การจัดทำแผนซ่อมซ่อมบำรุงเรือ ระยะ ปานกลาง ๕ ปี ๑.๑(๓) สำรวจสภาพตัวเรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ของเรือก่อนล่วงหน้า ๑ปี และ ๒ ปี หากพบสิ่งผิดปกติหรือตรวจพบอาการชำรุดที่มีแนวโน้มจะเกิดความเสียหายมากขึ้น จะพิจารณาดำเนินการซ่อมทำทันที ๑.๑(๔) กรณีต้องทำการซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ให้มีการประชุมปรับแผนงานใหม่ โดยให้มีผลกระทบกับเรือตามแผนให้น้อยที่สุด ๑.๒(๑) ประชุมทบทวนแผนซ่อมทำเรือและวางแผนการใช้งบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับ ๑.๒(๒) รวบรวมรายการเครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุง ที่จำเป็นต้องใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติจัดหาอย่างต่อเนื่อง ๑.๒(๓) ประชุมและติดตามการซ่อมทำ ในโรงงานและระดับหน่วยขึ้นตรง ๒.๑(๑) สำรวจและจัดทำรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการ ๒.๑(๒) พิจารณาออกแบบปรับปรุง เพิ่ม/ลดคุณลักษณะเพื่อคงขีดความสามารถและมีความเหมาะสมในการใช้งาน ๓.๑(๑) สำรวจและจัดทำรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการ ๓.๑(๒) พิจารณาออกแบบ เพื่อปรับปรุง เพิ่ม/ลด คุณลักษณะให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ๓.๒(๑) พิจารณาออกแบบ เพื่อปรับปรุง เพิ่ม/ลด คุณลักษณะให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน | - การควบคุมให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมทำตามแผนจะทำให้ผู้รับจ้างส่งงานได้ตามกำหนดแต่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงในช่องที่สองได้ ติดตามการดำเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยประเมินผลการควบคุมด้วยตนเองปีละครั้ง และประเมินผลโดยผู้ตรวจภายในปีละครั้ง - การควบคุมมีความเหมาะสม มีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ทำให้การปฏิบัติงานได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - การควบคุมมีความเหมาะสม มีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ทำให้การปฏิบัติงานได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - การควบคุมมีความเหมาะสม มีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ทำให้การปฏิบัติงานได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - การควบคุมมีความเหมาะสม มีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ทำให้การปฏิบัติงานได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย -การควบคุมมีความเหมาะสม มีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ทำให้การปฏิบัติงานได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | - เงื่อนไขในการคัดเลือกผู้รับจ้างที่ไม่รัดกุมจะทำให้ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีคุณภาพ - การบริหารข้อมูลสำหรับการบริหาร การซ่อมบำรุงเรือดัดแปลงเรือและต่อเรือ เนื่องจากข้อมูลมีเป็นจำนวนมาก - การบริหารงาน การจัดซื้อ/จ้าง เพื่อการสนับสนุนการบริหาร - การประชุมติดตามและประเมินผล ตีความซ้ำซ้อน ไม่บูรณาการในภาพรวม - การควบคุมมีความเหมาะสม - การควบคุมมีความเหมาะสม - การควบคุมมีความเหมาะสม -การควบคุมมีความเหมาะสม -การควบคุมมีความเหมาะสม | - กำหนดเงื่อนไขตลอดจนสัญญาอย่างรัดกุม มีบทปรับเพื่อประกันการทำงานให้เป็นไปตามสัญญา - จัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรอุปกรณ์และโครงสร้างตัวเรือ(Configuration Management) เพื่อเป็นข้อมูลในการสำรวจอะไหล่ล่วงหน้า - เร่งรัดผู้ประกอบการให้จัดส่งสินค้าได้ตามสัญญา -ออกเรื่องจัดซื้อก่อนได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการ แต่ยังไม่ถึงขั้นผูกพันงบประมาณ - ประชุมทบทวนแผนซ่อมเรือและแผนการใช้งบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับและทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยผู้ใช้ - ประชุมและติดตามแผนการซ่อมทำในโรงงานและระดับหน่วยขึ้นตรง ๑.๑(๑) สำรวจสภาพ เรือเพื่อประเมินสมรรถนะของเรือ (Condition Assessment)ที่จะต้องเข้าซ่อมทำตามแผนล่วงหน้าก่อน ๒ ปี และจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการวางแผนซ่อมเรือ ๑.๑(๒) จัดทำแผนซ่อมเรือเฉพาะลำ ของ ๑.๑(๓) จัดประชุมระหว่างผู้ซ่อมทำเรือทุกฝ่ายกับตัวแทนของเรือก่อนเริ่มซ่อมทำ เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน ๑.๑(๔) ติดตามการดำเนินการในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมฝ่ายบริหารของหน่วยทุกเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๑.๒(๑) ประชุมร่วมกับหน่วยผู้ใช้ เพื่อกำหนดวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ รายการอะไหล่ และงบประมาณในการจัดหาอะไหล่ PMS / APL / AEL ๑.๒(๒) รวบรวมรายการเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต้องใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติจัดหาเพิ่มเติม/ทดแทน ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒.๑(๑) ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ๒.๑(๒) ส่งเสริม สนับสนุนในการออกแบบ วิจัยและพัฒนา และเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรมากขึ้น รวมทั้งจัดหางบประมาณให้เพียงพอกับงาน ๓.๑(๑) ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ๓.๒(๑) ส่งเสริม สนับสนุนในการออกแบบ วิจัยและพัฒนา และเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรมากขึ้น รวมทั้งจัดหางบประมาณให้เพียงพอกับงาน |

# Text boxes

ชื่อผู้รายงาน  น.อ.นิพนธ์  รัตนะเหลี่ยม

ตำแหน่ง  ผอ.กบ.อร./จนท.ติดตามประเมินผลฯ ด้านส่งกำลังบำรุง

วันที่                                      ต.ค.๕๙