ชื่อส่วนงานย่อย กรมอู่ทหารเรือ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านการส่งกำลังบำรุง

สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่...๑... เดือน...ตุลาคม...พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๕๙

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | การปรับปรุง (๓) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๔) | สถานการณ์ดำเนินการ % ความคืบหน้า (๕) | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข (๖) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กบ.อร. กิจกรรมการซ่อมบำรุง - เพื่อให้การจ้างซ่อมบำรุงเรือของกรมอู่ทหารเรือ เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา/หน่วยเหนือ และเหมาะสมสอดคล้อง กับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกองทัพเรือ โดยมีจำนวนเรือ ที่มีความพร้อม/ขีดความสามารถในการปฏิบัติการในการป้องกันประเทศอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง กผช.อร. การบริหารการซ่อมบำรุงเรือ ดัดแปลงเรือและต่อเรือ ๑. เพื่อให้เรือมีความพร้อม และ ขีดความสามารถ ในการปฏิบัติการและมีจำนวนเพียงพอในการป้องกันประเทศ ๒. เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุง ซึ่งต้องใช้พัสดุ ชิ้นส่วนอะไหล่ PMS/APL/AEL สนับสนุนทั้งปี ตามวงรอบการซ่อมบำรุง และภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้กับเรือที่ ซ่อมทำตามแผน และเรือใช้ราชการ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง อจปร.อร. ด้านการส่งกำลังบำรุง - เพื่อให้การวางแผนและกำหนด ความต้องการด้านการส่งกำลังบำรุง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติราชการกองทัพเรือด้านการส่งกำลังบำรุงโดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกองทัพเรือนโยบายหน่วยเหนือนโยบายผู้บังคับบัญชาและอยู่ในกรอบของงบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรประจำปี อธบ.อร. การบริหารการซ่อมบำรุงเรือ ดัดแปลงเรือและต่อเรือ ๑. กิจกรรมการซ่อมบำรุงเรือ ๑.๑ เพื่อให้เรือมีความพร้อม และขีดความสามารถในการปฏิบัติ และมีจำนวนเพียงพอในการป้องกันประเทศ ๑.๒ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุง ซึ่งต้องใช้พัสดุชิ้นส่วนอะไหล่ PMS / APL / AEL สนับสนุนทั้งปีตามวงรอบการซ่อมบำรุง และภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้กับเรือที่ซ่อมทำตามแผน และเรือใช้ราชการ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ๒. กิจกรรมการดัดแปลงเรือ ๒.๑ เพื่อดำเนินการดัดแปลง แก้ไขตัวเรือ ส่วนประกอบตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า เครื่องใช้ประจำเรือ ให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน ๓. กิจกรรมการต่อเรือ ๓.๑เพื่อให้การดำเนินการสร้างเรือได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ๓.๒ เพื่อสนับสนุน / ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศ กบ.อรม.อร. ด้านการส่งกำลังบำรุง - เพื่อให้การวางแผนและกำหนดความต้องการด้านการส่งกำลังบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติราชการในกรอบของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี - ให้การบริหารพัสดุเป็นไปตามแผน และความต้องการที่กำหนดไว้ - ให้การจ้างซ่อมทำยุทโธปกรณ์เป็นไปตามแผนและความต้องการที่กำหนดไว้โดยถูกต้องตามระเบียบ - เพื่อให้เรือมีความพร้อม มีขีดความ สามารถในการปฏิบัติการ และมีจำนวนเพียงพอในการป้องกันประเทศ - เพื่อให้มีพัสดุ/อะไหล่สนับสนุนการซ่อมทำเรือให้แล้วเสร็จตามแผน กผป.อรม.อร. ด้านภารกิจหลักเกี่ยวกับการบริหารการซ่อมบำรุงเรือ ต่อเรือ และดัดแปลงเรือ ๑.เพื่อให้เรือมีความพร้อม มีขีดความ สามารถในการปฏิบัติการ และมีจำนวนเพียงพอในการป้องกันประเทศ ๒.เพื่อให้มีพัสดุ/อะไหล่สนับสนุนการซ่อมทำเรือให้แล้วเสร็จตามแผน กพด.อรม.อร. การบริหารเกี่ยวกับพัสดุ ได้แก่ การจัดหา การเก็บรักษา การแจกจ่าย และการจำหน่าย ๑.เพื่อให้ได้พัสดุมีคุณลักษณะเฉพาะตามต้องการจำนวนเหมาะสมเพียงพอทันเวลา และเป็นไปอย่างประหยัดถูกต้องตามกฎ คำสั่ง ระเบียบ ๒. เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุเป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ มีความพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้ตลอดเวลาและมีการจ่ายหมุนเวียนไปใช้อย่างเป็นระบบ ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายพัสดุเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องตรงความต้องการ ๔.เพื่อให้สามารถจำหน่ายพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง | - กำหนดเงื่อนไขการคัดเลือกผู้รับจ้างในหนังสือเชิญชวนไม่ระเอียดรอบคอบ - การซ่อมทำล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากชิ้นส่วนอะไหล่ ของระบบต่าง ๆ ส่วนใหญ่ต้องจัดหาจากต่างประเทศใช้เวลานาน - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการซ่อมทำ - ปัจจุบันหน่วยเทคนิคจะดำเนิน การซ่อมบำรุงตามวงรอบอายุการใช้งาน แต่บ่อยครั้งไม่สามารถดำเนิน การซ่อมทำได้ เมื่อครบกำหนดวงรอบเนื่องจากไม่มีงบประมาณ เพียงพอในการที่จะจัดหา พัสดุอะไหล่ ได้ครบถ้วนและพบว่ามีการชำรุดมากกว่าที่ประมาณการไว้ในแผนการซ่อมทำ - เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการซ่อมทำเกิดการชำรุดมีอายุการใช้งานมานานไม่สามารถซ่อมทำได้หรือซ่อมทำไม่คุ้มค่า - อจปร.อร. ยังไม่มีหน่วยงาน รับผิดชอบด้านการส่งกำลังบำรุง โดยตรง - การอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด และรหัสโครงการและรหัสกิจกรรม ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการดำเนิน กระบวนการจัดซื้อ/จ้าง - การซ่อมทำไม่แล้วเสร็จตามแผนการซ่อมบำรุงเรือที่วางไว้ - มีงานซ่อมทำเรือฉุกเฉินอยู่นอกเหนือแผนงานปกติ - พื้นที่ใช้สอยมีขนาดจำกัดทำให้ไม่อ่อนตัวในการทำงาน - ขาดแคลนช่างฝีมือบางสาขาที่มีความจำเป็นต่อภารกิจ - ในบางส่วนของเรือมีสิ่งกีดขวาง ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความเสียหายจนกว่าเรือจะเข้ารับการซ่อมทำและมีการรื้อถอนสิ่งกีดขวาง - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ซ่อมบำรุงเรือ - ชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ของระบบต่างๆ บางส่วนจัดหาจากต่างประเทศ ทำให้การจัดหาใช้เวลานาน ๑.๒(๓) ได้รับพัสดุในการซ่อมทำ/สร้างเรือไม่ได้มาตรฐาน และไม่ทันเวลาที่ต้องการใช้งาน ๑.๒(๔) เครื่องมือ เครื่องจักรประจำโรงงานใช้งานมานาน มีสภาพเก่า และชำรุด - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอในการปรับปรุงเรือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมในการใช้งาน - พัสดุที่จัดหาได้รับล่าช้า จัดหาพัสดุและเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสมตามความต้องการได้ยาก - พัสดุที่จัดหาได้รับล่าช้า จัดหาพัสดุและเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสมตามความต้องการได้ยาก - ขาดการส่งเสริม/สนับสนุน อุตสาหกรรมต่อเรือ และการวิจัยพัฒนา ทำให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพในการต่อเรือได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งบุคลากรด้านการต่อเรือมีจำนวนจำกัด - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อย ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และบางครั้งต้องไปปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นด้วยทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องและเสียเวลาในการทำความเข้าใจงานที่จะต้องปฏิบัติ - เวลาที่ใช้ในการวางแผนและกำหนดความต้องการกระชั้นชิด มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนไม่เพียง- พอ ส่งผลให้การวางแผน และกำหนดความต้องการไม่มีประสิทธิ- ภาพ - ผู้ประกอบการบางรายไม่ส่งพัสดุหรือส่งไม่ทันตามเวลา - กำหนดเงื่อนไขการคัดเลือก ผู้รับจ้างในหนังสือเชิญชวน ไม่ละเอียดรอบคอบ - ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมทำล่าช้า หรือไม่ทันตามแผน - การซ่อมทำเรือตามแผนไม่แล้วเสร็จตามแผนกำหนด - งป.และ/หรืออะไหล่ที่เตรียมการไว้สำหรับซ่อมทำยุทโธปกรณ์ ตามวงรอบอายุการใช้งานไม่เพียง- พอเนื่องจากมักตรวจพบว่ายุทโธ- ปกรณ์มีการชำรุดเสียหายมากกว่าที่ประมาณการไว้ในแผนการซ่อมทำ - การจัดหาอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดหาจากต่างประเทศต้องใช้เวลานาน - การต้องการระบบ / อุปกรณ์/ชิ้นส่วนประกอบ / ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุด ที่เลิกสายการผลิตไปแล้ว -จำนวนผู้ปฏิบัติงานและเครื่องมือ มีไม่เหมาะสมกับจำนวนปริมาณงานที่ได้รับ - การซ่อมทำเรือตามแผนไม่แล้วเสร็จตามแผนกำหนดเนื่องจาก - งป.และ/หรืออะไหล่ที่เตรียมการไว้สำหรับซ่อมทำยุทโธปกรณ์ตามวงรอบอายุการใช้งานไม่เพียงพอเนื่องจากมักตรวจพบว่ายุทโธปกรณ์มีการชำรุดเสียหายมากกว่าที่ประมาณการไว้ในแผน การซ่อมทำ - การจัดหาอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดหาจากต่างประเทศต้องใช้เวลานาน - การต้องการระบบ / อุปกรณ์/ชิ้นส่วนประกอบ / ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุด ที่เลิกสายการ ผลิตไปแล้ว - จำนวนผู้ปฏิบัติงานและเครื่อง มือ มีไม่เหมาะสมกับจำนวนปริมาณงานที่ได้รับ - ข้อมูลจากหน่วยผู้ใช้คลาดเคลื่อนทำให้การจัดหาพัสดุเกิดความผิดพลาด - ผู้ขายส่งของไม่ตรงตามข้อตกลง/สัญญา - ผู้ขายส่งมอบของล่าช้า - ผู้เสนอราคาสมยอมด้านราคากันหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันด้านราคา - บริษัทผู้ผลิตมีน้อยรายหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุประเภทเดียวกันแตกต่างกันสิ้นเชิง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน - พัสดุมีอายุการใช้งานจำกัด - ไม่สามารถพิสูจน์ทราบพัสดุ - การเบิกพัสดุเร่งด่วนโดยไม่มีหลักฐานหรือบัญชีควบคุม - เจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติตามกฎ คำสั่ง ระเบียบ - พัสดุที่จำหน่ายบัญชีแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการกับพัสดุ | - กำหนดเงื่อนไขตลอดจนสัญญาอย่างรัดกุม มีบทปรับเพื่อประกันการทำงานให้เป็นไปตามสัญญา - จัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรอุปกรณ์ และโครงสร้างตัวเรือ (Configuration Management) เพื่อเป็นข้อมูลในการสำรวจอะไหล่ล่วงหน้า - เร่งรัดผู้ประกอบการให้จัดส่งสินค้าได้ตามสัญญา - ออกเรื่องจัดซื้อก่อนได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการแต่ยังไม่ถึงขั้นผูกพันงบประมาณ - อบรมบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการทำแผนในหน่วยซ่อมให้สามารถวางแผนได้ตามหลักการPERT/CPM - ประชุมทบทวนแผนซ่อมเรือ และแผนการใช้งบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับและทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยผู้ใช้ - จัดทำแผนการจัดหารองรับแผนการใช้งบประมาณ - ประชุมและติดตามแผน การซ่อมทำในโรงงานและระดับหน่วยขึ้นตรง - ประเมินขีดความสามารถของ ภาคเอกชนในการซ่อมทำเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเรือเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนซ่อมเรือ - กรณีต้องซ่อมทำฉุกเฉินให้มีการประชุมปรับแผนซ่อมเรือใหม่ เพื่อให้มีผลกระทบกับเรือที่ซ่อมในแผนน้อยที่สุด - จัดทำสถิติงานซ่อมเรือนอกแผนแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลการเสนอของบสำรองและแก้ไขเฉพาะหน้า - รวบรวมรายการเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต้องใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงานและวางแผนจัดซื้อ - สำรวจสภาพเรือเพื่อประเมินสมรรถนะของเรือ (Condition Assesment) ที่จะต้องเข้าซ่อมทำตามแผนล่วงหน้าก่อน ๒ ปี เพื่อใช้ในการวางแผนซ่อมเรือ - ดำเนินการะบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นออกเรื่องจนถึงขั้นอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างโดยขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการซื้อ/จัดจ้าง หากทางราชการไม่ได้รับสรรงบประมาณ จาก ทร. ไปก่อน และกรอกข้อมูลรหัสโครงการและรหัสกิจกรรมเมื่อได้รับแจ้งจาก สปช.ทร. แล้ว - สำรวจสภาพ เรือเพื่อประเมินสมรรถนะของเรือ (Condition Assessment)ที่จะต้องเช้าซ่อมทำตามแผนล่วงหน้าก่อน ๒ ปี และจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการวางแผนซ่อมเรือ - จัดทำแผนซ่อมเรือเฉพาะลำของเรือทุกลำที่เข้ารับการซ่อมทำตามแผนให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบ ประมาณ - จัดประชุมระหว่างผู้ซ่อมทำเรือทุกฝ่ายกับตัวแทนของเรือก่อนเริ่มซ่อมทำ เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน - ประชุมร่วมกับหน่วยผู้ใช้ เพื่อกำหนดวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ รายการอะไหล่ และงบประมาณในการจัดหาอะไหล่ PMS / APL / AEL -รวบรวมรายการเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต้องใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติจัดหาเพิ่มเติม/ทดแทน ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี - ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ - ส่งเสริม สนับสนุนในการออกแบบ วิจัยและพัฒนา และเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรมากขึ้น รวมทั้งจัดหางบประมาณให้เพียงพอกับงาน - ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ - ส่งเสริม สนับสนุนในการออกแบบ วิจัยและพัฒนา และเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรมากขึ้น รวมทั้งจัดหางบประมาณให้เพียงพอกับงาน - บรรจุบุคลากรเพิ่มเติม - วางแผนกำหนดความต้องการล่วงหน้าก่อนเสนอความต้องการ - คัดเลือกผู้ประกอบการ ที่น่าเชื่อถือ - กำหนดเงื่อนไขตลอดจนสัญญาอย่างรัดกุม มีบทปรับเพื่อประกันการทำงานให้เป็นไปตามสัญญา - คัดเลือกผู้รับจ้างที่มีผลงานดี และน่าเชื่อถือ - จัดทำ Time Assesment และCondition Assesment รวมทั้งการจัดทำ Ship Check ให้กับเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อรม.อร. เพื่อสำรวจสภาพเป็นสถิติข้อมูลของเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะเกิดความเสียหาย เพื่อเสนอให้หน่วยเหนือ จัดเตรียม งป./อะไหล่ล่วงหน้าให้เพียงพอ - ประเมินขีดวามสามารถการซ่อมทำของกองโรงงานจากกำลังพลและเครื่องมือที่มีอยู่กับจำนวนปริมาณงานที่ได้รับแล้วจัดทำความต้องการเครื่องมือ และกำลังพลเสนอหน่วยเหนือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการซ่อมทำ - จัดทำ Time Assesment และCondition Assesment จัดทำ Ship Check รวมทั้งการดำเนินการตรวจสภาพเรือเพื่อการซ่อมบำรุงเรือตามสภาพ (Condition Based Maintenance : CBM) ให้กับเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อรม.อร. - เพื่อสำรวจสภาพเป็นสถิติข้อมูลของเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะเกิดความเสียหาย เพื่อเสนอให้หน่วยเหนือ - จัดเตรียม งป./ อะไหล่ล่วงหน้าให้เพียงพอ - ประเมินขีดวามสามารถการซ่อมทำของกองโรงงานจากกำลังพลและเครื่องมือที่มีอยู่กับจำนวนปริมาณงานที่ได้รับ แล้วจัดทำความต้องการเครื่องมือ และกำลังพลเสนอหน่วยเหนือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการซ่อมทำ - พิจารณาจัดทำข้อตกลง/สัญญา ด้วยความรอบคอบ - จัดหาพัสดุจากผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือ - เร่งรัดการส่งมอบให้เป็นไปตามข้อตกลง - กวดขันให้ปฏิบัติตามกฎ คำสั่ง ระเบียบโดยเคร่งครัด และจัดหาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบและทันสมัย - จัดให้มีการชี้แจงอบรมเจ้าหน้าที่/ ผู้ประกอบการ - จัดทำฐานข้อมูล รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพัสดุคงคลัง เป็นระบบควบคุมพัสดุคงคลังอัตโนมัติ (Suppinv 1-3 V.4) - ตรวจสอบพัสดุอย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบบัญชีควบคุมและหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุทุกครั้งที่มีการจ่าย - จัดทำ/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพัสดุคงคลัง เป็นระบบควบคุมพัสดุคงคลังอัตโนมัติ (Suppinv 1-3 V.4) - กวดขันเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด - จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุทุกรายการและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง - กวดขันเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ขัอบังคับโดยเคร่งครัด | ก.ย.๕๙/ ผอ.กองแผนงานฝ่ายเรือ หน.ซ่อมบำรุง กบ.อร. ๓๐ ก.ย.๕๙/ จก.กผช.อร.และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๑๕ – ๓๐ วัน ก่อนสิ้นสัญญา จก.กผช.อร.และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๓๑ ม.ค.๕๙ จก.กผช.อร.และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๓๑ ธ.ค.๕๙ จก.กผช.อร.และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๓๐ ก.ย.๕๙ จก.กผช.อร.และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ทุกครั้งที่มีการซ่อมฉุกเฉิน ๓๐ ก.ย.๕๙ จก.กผช.อร.และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๓๐ ก.ย.๕๙ จก.กผช.อร.และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๓๐ ก.ย.๕๙ จก.กผช.อร.และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ๓๐ ก.ย.๕๙/ นกบ.อจปร.อร ก.ย.๕๙ หน.แผนงานฯ ก.ย.๕๙ หน.แผนงานฯ ทุกครั้งที่เรียกเรือเข้าซ่อมทำ หน.แผนงานฯ ทุกครั้งที่เรียกเรือเข้าซ่อมทำ หน.แผนงานฯ ก.ย.๕๙ หน.แผนงานฯ ทุกเดือน หน.แผนงานฯ ก.ย.๕๙ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ทุกเดือน หน.แผนงานฯ ก.ย.๕๙ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ๓๐ ก.ย.๕๙ ผอ.กบ.อรม.อร. ๓๐ ก.ย.๕๙ ผอ.กบ.อรม.อร. ๓๐ ก.ย.๕๙ หก.กพด.อรม.อร. ๓๐ ก.ย.๕๙ ผอ.กบ.อรม.อร./ผอ.กผป.อรม.อร./หน.แผนกพระธรรมนูญ บก.อรม.อร. ๓๐ ก.ย.๕๙ ผอ.กผป.อรม.อร. ๓๐ ก.ย.๕๙ ผอ.กผป.อรม.อร. ๓๐ ก.ย.๖๐ กองโรงงานต่าง ๆ ของ อรม.อร. วงรอบ ๑ ปี / กผป.อรม.อร. วงรอบ ๑ ปี / กผป.อรม.อร. วงรอบ ๑ ปี / กผป.อรม.อร. วงรอบ ๑ ปี / กองโรงงานต่าง ๆ ของ อรม.อร. ดำเนินการต่อเนื่อง/ กพด.อรม.อร. ดำเนินการต่อเนื่อง กพด.อรม.อร. ดำเนินการต่อเนื่อง กพด.อรม.อร. ดำเนินการต่อเนื่อง กพด.อรม.อร. | ๑๐๐% ดำเนินการเก็บข้อมูลตามเป้าหมาย (๑๐๐ %) ผู้ประกอบการดำเนินการได้ ตามสัญญา ดำเนินการได้ ตามเป้าหมาย (๑๐๐ %) ดำเนินการเสร็จตามกำหนด (๑๐๐ %) ดำเนินการเก็บ ข้อมูลเพื่อประเมิน (๑๐๐ %) ดำเนินการแล้ว เสร็จตามที่กำหนด(๑๐๐ %) เนินการเก็บ ข้อมูลเพื่อทำสถิติ (๑๐๐ %) ดำเนินการรวบรวมข้อมูล (๑๐๐ %) ดำเนินการรวบรวมข้อมูล (๑๐๐ %) ๙๕% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๙๗ % ๙๗ % ๙๗ % ๙๗ % ๙๗ % ๙๗ % ๘๕ % ๘๕ % ๘๐ % ๘๐ % ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ | - กำหนดเงื่อนไขตลอดจนสัญญาอย่างรัดกุม มีบทปรับเพื่อประกันการทำงานให้เป็นไปตามสัญญา ติดตามการดำเนินการ ในระหว่างการปฏิบัติงาน และประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้น ทุก ๆ เดือน และประเมินโดย ผู้ตรวจภายในปีละครั้ง ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนด้านการส่งบำรุงและงานด้านการจัดซื้อ/จ้างให้ทันตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากทางราชการ - ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ หน่วยได้ดำเนินการการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเรือฉุกเฉินระหว่างปี (Unforeseen) เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการซ่อมทำเรือฉุกเฉินนอกเหนือแผนงานปกติให้ใช้ราชการได้ - เนื่องจากความเสี่ยงด้านการขาดแคลนช่างฝีมือบางสาขาที่มีความจำเป็นต่อภารกิจ มีแนวทางแก้ไขโดยการจัดให้มีการฝึกอบรมภายในเพื่อเพิ่มทักษะให้กับกำลังพล - ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ หน่วยได้ดำเนินการการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับแต่งวงเงินสำรองไว้ เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการซ่อมบำรุงเรือ - ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ หน่วยได้ดำเนินการการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องจักรฯ ให้ใช้ราชการได้และสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ -เนื่องจากความเสี่ยงด้านการได้รับพัสดุในการซ่อมทำ/สร้างเรือไม่ได้มาตรฐาน และไม่ทันเวลาที่ต้องการใช้งาน มีแนวทางแก้ไขโดยให้กำหนดมาตรฐานพัสดุ(Classification Societies ,MIL-STD ,มพช.อร. หรือ มอก. เป็นต้น)ทุกครั้งที่ทำการเบิก - ในการจัดทำแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณหน่วยได้ดำเนินการการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องจักรฯ ให้ใช้ราชการได้และสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ |

# Text boxes

ชื่อผู้รายงาน พล.ร.ท.

ตำแหน่ง                       จก.อร.

หน.คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ

วันที่         /ต.ค./๕๙